TO-BE Analyse

Inschrijvingssysteem Kwandoo

Dienst Vrije Tijd — Gemeente Ingelmunster

Versie 1.0 — Mei 2026

Opgesteld door Damon Coucke — Stagiair Projectmanagement, Howest Brugge

Begeleider: Kevin Samyn — Dienst Vrije Tijd

# Inleiding

Dit document beschrijft de gewenste situatie (TO-BE) voor het online inschrijvingssysteem Kwandoo van de dienst Vrije Tijd van de gemeente Ingelmunster. Het is opgesteld op basis van de AS-IS analyse (v3.0, mei 2026) en de feedbackronde met Kevin Samyn.

Per knelpunt wordt de huidige situatie (AS-IS) gekoppeld aan de gewenste situatie (TO-BE), een concrete aanbeveling, de verantwoordelijke partij en de huidige status. De knelpunten zijn gegroepeerd per thema.

# Legenda

| ✅ Opgelost | Al afgehandeld tijdens de stage |
| --- | --- |
| ⏳ In behandeling | Gestart, nog niet volledig afgerond |
| 📋 Aanbeveling | Concrete actie geformuleerd, nog uit te voeren |
| 💬 Ter bespreking | Afhankelijk van Kwandoo of andere partij |

# Thema 1 — GDPR & Juridisch

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algemene voorwaarden verouderd (2018), niet GDPR-conform | Nieuwe AV gepubliceerd op het platform, GDPR-conform en up-to-date | Nieuwe AV opgesteld — doorsturen naar Communicatie → goedkeuring CBS | Intern / Communicatie | ⏳ In behandeling |
| 2 | Geen privacyverklaring aanwezig | Privacyverklaring beschikbaar op het platform | Tekst opgesteld — publicatie afstemmen met Communicatie + locatie bevragen bij Kwandoo | Intern / Kwandoo | ⏳ In behandeling |
| 3 | Impliciete toestemming beeldmateriaal niet geldig onder GDPR | Expliciete opt-in voor beeldmateriaal opgenomen in inschrijvingsflow of AV | Opt-in clausule invoegen in nieuwe AV + bespreken met Communicatie | Intern / Communicatie | 📋 Aanbeveling |
| 4 | Rijksregisternummer opgevraagd zonder wettelijke basis of toelichting | Wettelijke basis vermeld in ouderzone bij het veld + opgenomen in privacyverklaring | Bespreken met Kwandoo of toelichting toe te voegen is aan het veld | Kwandoo / Intern | 💬 Ter bespreking |
| 5 | GDPR-retentieperiodes: alle 5 velden leeg — geen automatische verwijdering actief | Retentieperiodes ingevuld en actief — automatische verwijdering conform bewaartermijnen | Voorstel termijnen klaar — validatie door Kevin/DPO → daarna invullen + GDPR-mails configureren | Intern / Kwandoo | ⏳ In behandeling |
| 6 | Verouderde profielen en persoonsgegevens nog nooit verwijderd — mogelijks strijdig met GDPR | Profielenbestand opgeschoond en retentiebeleid actief voor de toekomst | Manuele opkuis dubbele profielen + retentieperiodes activeren | Intern | ⏳ In behandeling |
| 7 | Toegankelijkheidsverklaring leeg — wettelijke verplichting EU-richtlijn 2016/2102 | Toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd conform EU-richtlijn 2016/2102 | Kladversie opgesteld en doorgestuurd aan Communicatie (13 mei 2026) | Communicatie | ✅ Opgelost |

# Thema 2 — UX Ouderzone

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Filterfunctie activiteitenoverzicht onvoldoende gebruiksvriendelijk — leeftijd niet zichtbaar op kaart, geen filter per vakantieperiode, geen categorische tussenlaag | Leeftijd zichtbaar op activiteitskaart, datumfilter per vakantieperiode, keuzescherm voor het overzicht | Voorstel uitwerken en voorleggen aan Kwandoo op 26/05 | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 9 | Activiteitskaarten visueel druk — geen duidelijke info-hiërarchie | Activiteitskaarten met duidelijke visuele prioriteit: naam, datum, leeftijd, prijs prominent — details secundair | Aanbeveling meegeven aan Kwandoo met concrete voorbeelden | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 10 | Kleurcodering activiteitskaarten mist legende + mediaserverprobleem bij Kwandoo | Mediaserverprobleem opgelost, legende of tooltip toegevoegd aan kleurcodering | Mediaserverprobleem als urgente bug melden bij Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 11 | Geen voortgangsindicator doorheen de inschrijvingsflow | Duidelijke stappenbalk zichtbaar doorheen volledige flow (activiteit → gegevens → betaling → bevestiging) | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 12 | Terugnavigeren in inschrijvingsflow onduidelijk — risico op gegevensverlies | Duidelijke terugknop met behoud van eerder ingevulde gegevens | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 13 | Geen SSO of vereenvoudigde aanmeldoptie (itsme, Google) | Aanmelden via itsme of Google mogelijk als alternatief | Bevragen bij Kwandoo of dit op de roadmap staat | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 14 | Inschrijvingen meerdere kinderen — één rij per kind per activiteit, weinig overzicht | Gegroepeerde weergave per activiteit bij meerdere kinderen | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 15 | Twitter/X-link niet langer relevant | Link vervangen door Instagram | Afstemmen met Communicatie → aanpassen in platformconfiguratie | Communicatie | 📋 Aanbeveling |
| 16 | 'Over ons' pagina biedt weinig context over de dienst | Pagina aangevuld met beschrijving dienst, contactgegevens en aanbod | Dienst levert tekst aan → aanpassen in platformconfiguratie | Intern | 📋 Aanbeveling |
| 17 | Scroll-pijltje rechtsonder niet gelabeld | Tooltip of label toegevoegd zodat functie duidelijk is voor ouders | Melden aan Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |

# Thema 3 — Facturatie & Opvang

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Facturatieproces opvang volgordegevoelig (5 stappen) — geen validatie of terugkoppeling bij foute volgorde | Systeem geeft duidelijke foutmelding of waarschuwing bij verkeerde volgorde | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo op 26/05 | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 19 | Kinderen zonder ingestelde betaler worden stilzwijgend overgeslagen bij facturatie — geen melding | Systeem geeft melding bij facturatierun wanneer een kind geen betaler heeft | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo op 26/05 | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 20 | Herinneringsfrequentie: donderdag uitgevinkt — onduidelijk of bewuste keuze of vergissing | Herinneringsfrequentie bewust geconfigureerd en gedocumenteerd | Bespreken met Kwandoo op 26/05 | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |

# Thema 4 — Communicatie & E-mails

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 18+ mailtypen niet aanpasbaar door de medewerker | Medewerker kan meer mailtypen zelf aanpassen via de adminomgeving | Aanvragen bij Kwandoo welke types aanpasbaar gemaakt kunnen worden | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 22 | Afbeelding koppelen aan mailing vereist omslachtige omweg — geen directe uploadknop | Directe uploadknop beschikbaar bij het aanmaken van een mailing | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo op 26/05 | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 23 | Geen centraal overzicht van automatische systeem-e-mails | Overzicht beschikbaar voor medewerkers van alle automatische mails en hun triggers | Overzicht opgesteld en opgenomen in handleiding medewerkers | Intern | ✅ Opgelost |
| 24 | Communicaties-sectie volledig ongedocumenteerd in handleiding | Communicaties-sectie volledig gedocumenteerd in handleiding medewerkers | Opnemen in handleiding medewerkers | Intern | 📋 Aanbeveling |
| 25 | Ingewikkelde computertaal (raw HTML) in communicatiesectie — niet toegankelijk voor niet-technische medewerkers | Vereenvoudigde editor of duidelijke uitleg beschikbaar voor niet-technische medewerkers | Bespreken met Kwandoo of vereenvoudigde editor mogelijk is + uitleg opnemen in handleiding | Kwandoo / Intern | 💬 Ter bespreking |
| 26 | GDPR-waarschuwingsmails (menu 'Emails'): configuratievelden leeg | GDPR-waarschuwingsmails geconfigureerd en actief na invullen retentieperiodes | Aanpakken na validatie retentieperiodes | Intern / Kwandoo | ⏳ In behandeling |
| 27 | Privacyverklaring: geen duidelijke plek op het platform | Privacyverklaring toegankelijk via het platform voor ouders | Bespreken met Kwandoo waar en hoe dit gepubliceerd kan worden | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |

# Thema 5 — Gebruikersbeheer

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Geen automatische detectie van dubbele profielen — ~391 paar gedetecteerd (90 kinderen, 301 ouders) | Automatische detectie en melding bij aanmaken dubbel profiel | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo + manuele opkuis uitvoeren met Kevin | Kwandoo / Intern | ⏳ In behandeling |
| 29 | Geen audit-log van medewerkeracties (wie deed wat en wanneer) | Volledig audit-log beschikbaar per medewerker en per actie | Aanbeveling voorleggen aan Kwandoo | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |
| 30 | Negen gebruikersrollen zonder beschrijving in het systeem of handleiding | Alle rollen gedocumenteerd met rechten en beperkingen | Rollenmatrix opgesteld en opgenomen in handleiding medewerkers | Intern | ✅ Opgelost |

# Thema 6 — Platformconfiguratie

| # | AS-IS | TO-BE | Aanbeveling | Richting | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Geen wachtlijst voor activiteiten van het type 'Voorinschrijving' | Wachtlijst beschikbaar voor alle activiteitstypes | Aanvragen bij Kwandoo of dit mogelijk is | Kwandoo | 💬 Ter bespreking |

Gemeente Ingelmunster — Dienst Vrije Tijd — Kwandoo TO-BE analyse — Mei 2026

Opgesteld door Damon Coucke — Stagiair Projectmanagement, Howest Brugge